Flare

Template-First Web Component Language

開発進捗レポート v2

2026年03月19日  |  v0.1.0  |  全432テスト合格

# 1. エグゼクティブサマリー

Flare は .flare ファイルからネイティブ Web Components を生成するテンプレートファーストな言語です。単一ファイルコンポーネント（<meta>, <script>, <template>, <style>）を5フェーズのコンパイルパイプラインで処理し、標準準拠の Custom Elements クラスを出力します。

現在7パッケージ構成のモノレポとして開発が進行中で、コンパイラ、CLI、VSCode拡張、Viteプラグイン、SPAルーター、状態管理ライブラリ、UIコンポーネントライブラリを含みます。全432テストが合格しており、コンパイラのスループットは約43,500コンパイル/秒を達成しています。

### 主要指標

| 指標 | 値 | 指標 | 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総テスト数 | 432 | コミット数 | 34 |
| テスト合格率 | 100% | ソースファイル数 | 74+ |
| コンパイル速度 | 0.023ms/回 | メインソース行数 | 7,422行 |
| スループット | 43,500回/秒 | UIコンポーネント | 9個 |

# 2. アーキテクチャ

## 2.1 モノレポ構成 (7パッケージ)

| パッケージ | 役割 | テスト | 行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| flare-cli (compiler) | コンパイラコア — Split→Parse→TypeCheck→Generate→Output | 287 | 3,295 |
| flare-cli (CLI/bin) | build / bundle / watch / check / init コマンド | 27 | 1,509 |
| flare-vscode | ホバー / 補完 / 定義ジャンプ / 構文ハイライト | — | 1,323 |
| vite-plugin-flare | Vite統合 — transform / resolveId / HMR hooks | 17 | 145 |
| flare-router | SPA ルーター — History API / ガード / 動的パラメータ | 32 | 603 |
| flare-store | 状態管理 — actions / getters / undo・redo / middleware | 30 | 472 |
| flare-ui | UIキット — 9 コンポーネント (.flare ソース) | 39 | ~600 |

## 2.2 コンパイルパイプライン

Phase 1: Split:  <meta>, <script>, <template>, <style> ブロック抽出

Phase 2: Parse:  state/prop/computed/fn/emit/ref/watch/const/let/type/import 解析

Phase 3: TypeCheck:  シンボルテーブル構築、型推論、テンプレート変数検証

Phase 4: Generate:  Web Component クラス生成、イベントバインディング、CSS最小化

Phase 5: Output:  JS出力 + Source Map V3 + .d.ts (TSモード)

# 3. 実装済み機能

## 3.1 コア言語

state / prop / computed / fn / emit / ref / watch — リアクティブ宣言

provide / consume — コンテキスト共有（祖先→子孫）

const / let — 非リアクティブプライベート変数（#field として生成）

type — 型エイリアス宣言

import — ES Module インポート（.ts/.tsx/.flare → .js 自動変換）

<#if condition="expr"> / <:else-if> / <:else> — 条件分岐

<#for each="item" of="array"> / <:empty> — ループ

@click|prevent|stop|once — イベント修飾子

:class / :style — 動的バインディング（配列・オブジェクト構文対応）

<slot> / <slot name="..."> / ::slotted() — コンテンツ配信

## 3.2 型システム

6種の型: primitive, array, union, literal, object, generic

Generic型パラメータ: <meta> generic: T extends Constraint = Default

Array<T> ↔ T[] 相互互換、Map/Set/Promise ジェネリック対応

型チェッカー: シンボルテーブル、推論、代入互換性、未使用変数検出

.d.ts 自動生成（ジェネリックパラメータ反映）

## 3.3 Web Components 拡張

Form-Associated Custom Elements (ElementInternals, setFormValue, setValidity)

フォームライフサイクル: formReset / formAssociated / formDisabled / formStateRestore

SSR: Declarative Shadow DOM によるサーバーサイドレンダリング (renderToString)

Shadow DOM モード選択: open / closed / none

## 3.4 ツールチェーン

Source Map V3 生成（デバッグ時に .flare ソースへマッピング）

バンドラー: import hoisting、sourceMappingURL除去、コンポーネント結合

TSトランスパイル: interface/type/enum 除去、型注釈ストリップ

i18n メッセージカタログ（日英バイリンガルエラー/警告メッセージ）

HMR (Hot Module Replacement) 対応

Viteプラグイン: transform / resolveId / HMR hooks

# 4. エコシステムライブラリ

## 4.1 @aspect/flare-router (32テスト)

History API ベースのクライアントサイドルーター。Web Components (<flare-router>, <flare-route>, <flare-link>) を提供し、Flare アプリケーションでの SPA 開発を可能にします。

動的パスパラメータ (/users/:id)、ワイルドカード (/files/*)

ネストルート (children)

ナビゲーションガード: beforeEach / afterEach

プログラム的遷移: push / replace / back / forward / go

<flare-link> — active クラス自動付与、exact マッチ

hash モード対応、base path 設定

CJS / ESM デュアルエクスポート

## 4.2 @aspect/flare-store (30テスト)

リアクティブなグローバル状態管理ライブラリ。Flux パターンに基づき、actions/getters/middleware で型付きストアを定義します。

createStore: state / actions / getters / middleware 定義

セレクターサブスクリプション: select(s => s.user, callback) — 値変更時のみ通知

バッチ更新: store.batch(() => { ... }) — 複数 dispatch を1回の通知に集約

タイムトラベル: undo() / redo() — 最大100ステップの履歴

ミドルウェア: logger / persist (localStorage) / freeze (開発用)

combineStores: 複数ストアの名前空間統合

# 5. UIコンポーネントライブラリ (39テスト)

9つの再利用可能な Web Components を .flare ソースで提供。ビルドスクリプトで個別 JS + 統合バンドル (dist/flare-ui.js) を生成します。全コンポーネントが ARIA アクセシビリティに対応しています。

| コンポーネント | 主要Props | 特徴 | ARIA |
| --- | --- | --- | --- |
| fl-button | variant, size, disabled, loading | 4バリアント, スピナー | focus-visible |
| fl-input | label, value, error, required | Form連携, prefix/suffix slot | label, required |
| fl-card | variant, padding, clickable | 3バリアント, 3 slot | button role |
| fl-dialog | open, title, closable, size | モーダル, backdrop | dialog, aria-modal |
| fl-badge | variant, size, pill, dot | 5カラー, dot indicator | — |
| fl-alert | variant, title, dismissible | 4バリアント, dismiss | role="alert" |
| fl-tabs | items, active, variant | line/pill, computed | tablist, tab |
| fl-spinner | size, color, label | SVG アニメーション | role="status" |
| fl-toggle | checked, disabled, label, size | Form連携 | role="switch" |

# 6. セキュリティ対策

txSafe(): 文字列リテラル内を避けた安全な識別子置換

SSR HTMLエンティティエスケープ (XSS防止)

イベントハンドラ式のバリデーション (コードインジェクション防止)

javascript: URL 動的バインディングへの警告 (W0202)

CSP 準拠: インラインスクリプトなし、eval 不使用

Private fields (#name): 全内部ステートを外部アクセスから保護

コンパイラ全体で30以上のセキュリティ関連パターン

# 7. パフォーマンス

| ベンチマーク | 結果 |
| --- | --- |
| 単一コンポーネントのコンパイル | 0.023ms |
| スループット | 約43,500 compiles/sec |
| 1000コンポーネントビルド (推定) | 約23ms |
| flare-ui 9コンポーネント一括ビルド | < 10ms |
| テストスイート全実行時間 | 約0.5秒 |

V8の JIT 最適化によりウォームアップ後のスループットは安定して40,000回/秒超を維持します。中〜大規模プロジェクト（100〜500コンポーネント）でも12ms以内のビルドが可能で、Rust移植なしでも実用上のボトルネックにはなりません。

# 8. 残課題

| 課題 | 優先度 | 概要 | 工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSS Modules / CSS-in-JS | 中 | スコープ付きCSS変数、:global()、CSS Modules 構文 | 中 |
| Rustコンパイラ移植 | 低 | WASM対応 + 10-100x高速化（現状十分高速） | 大 |

主要機能は全て実装完了しており、残る2課題はコア機能の拡張ではなく、付加価値の向上に関するものです。

# 9. 完成度評価

| カテゴリ | 完成度 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| コンパイラ | 95% | 5フェーズ完成、Generic型、Form連携、SSR |
| CLI / ビルドツール | 90% | バンドル / Watch / TSトランスパイル完了 |
| 型システム | 90% | 6種の型 + Generic、.d.ts 生成 |
| VSCode 拡張 | 90% | ホバー / 補完 / 定義ジャンプ / 構文対応 |
| エコシステム | 90% | ルーター / ストア / UIキット完備 |
| セキュリティ | 95% | XSS / インジェクション / CSP 対策 |
| テストカバレッジ | 95% | 432テスト、100%合格 |
| ドキュメント | 80% | README / CHANGELOG / CONTRIBUTING 整備済み |
| 総合 | 約90% | 実用レベルに到達 |

# 10. コミット履歴（直近10件）

| Hash | メッセージ |
| --- | --- |
| 1422a33 | feat: flare-ui コンポーネントライブラリ、型チェッカー改善 |
| 9f201b8 | feat: ルーター、ストア、Generic型サポート追加 |
| 59eef42 | fix: const/let宣言、sourcemap重複、import拡張子変換 |
| a465f04 | feat: VSCodeフォーム連携サポート |
| 4b6adbf | feat: form-associated elements、slotサポート |
| 17403c8 | feat: vite-plugin-flare — Vite統合プラグイン |
| b7262d6 | fix: ホバー情報改善、createSignal補完除去 |
| 210d38a | fix: VSCode構文ハイライト・イベントハンドラ改善 |
| 866722b | feat: import文出力、:class配列構文、自動インポート |
| 3bc7c1b | feat: i18n メッセージカタログ、バンドル最適化、HMR |

Generated by Flare Development Team